TEAM LOYALTY

Batch document generator

# Índice

Índice	1

payment-loyalty	4

batch-document-generator	4

Kafka	5

Base de datos — batch-document-generator	5

Google Cloud Storage (GCS) — Bucket	5

Evento de solicitud de generación	6

Evento de documento generado	6

Positivas	7

Negativas	8

Riesgos	8

Fase 1 — Contratos de eventos	9

Fase 2 — Nuevo batch-document-generator	9

Fase 3 — Procesamiento batch	9

Fase 4 — Publicación de documentos generados	10

Fase 5 — Integración con payment-loyalty	10

Fase 6 — Observabilidad	10

Equipo	12

Revisión y aprobación	12

Prerrequisitos	12

Información General

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | ADR-001 |
| Título | Generación Asíncrona de Documentos para Misiones Segmentadas |
| Estado | Aprobado |
| Fecha | 2026-05-05 |
| Dominio | Loyalty / Misiones |
| Sistemas involucrados | payment-loyalty, batch-document-generator, Kafka, GCS |
| Autor | Maximiliano Soria |

Contexto

Actualmente, el sistema payment-loyalty permite la creación de misiones. Algunas misiones requieren generar documentos asociados, por ejemplo documentos basados en templates del dominio MISIONES.

La generación de documentos puede implicar procesamiento pesado, llenado de campos dinámicos, almacenamiento en un bucket y posterior actualización del dominio origen. Por este motivo, no resulta conveniente generar los documentos de forma sincrónica dentro del flujo transaccional de creación de una misión.

Se propone desacoplar la generación de documentos mediante Kafka y un nuevo componente batch especializado: batch-document-generator.

Problema

Cuando se crea una misión, el sistema necesita generar un documento asociado sin bloquear el flujo principal de negocio.

El problema principal es evitar que payment-loyalty asuma responsabilidades que no le corresponden, como:

- Generación física de documentos.

- Manejo de templates.

- Procesamiento por lotes.

- Persistencia temporal del estado de generación.

- Almacenamiento de archivos en buckets.

- Reintentos y control de procesamiento pesado.

Decisión

Se decide implementar una arquitectura asíncrona basada en eventos, donde payment-loyalty publica una solicitud de generación de documento en Kafka y un nuevo batch llamado batch-document-generator se encarga de procesar dicha solicitud.

El flujo será el siguiente:

- payment-loyalty crea una misión.

- Publica un evento en Kafka con: ID de idempotencia, nombre del template, campos dinámicos del documento y dominio funcional (MISIONES).

- batch-document-generator consume el evento.

- Guarda la solicitud en base de datos con estado PENDING.

- Un proceso batch lee las solicitudes pendientes por lote.

- Genera los documentos usando el template correspondiente.

- Guarda los documentos en Google Cloud Storage (GCS).

- Actualiza la base de datos con estado GENERATED, link del documento, idempotencyId y dominio del template.

- Inmediatamente después de subir el PDF a GCS, publica en Kafka el evento de documento generado y marca el registro como PUBLISHED.

- payment-loyalty escucha el tópico y actualiza la misión con el link del documento al recibir el evento.

- Si encuentra coincidencias por idempotencyId, guarda el link del documento en su dominio.

Componentes

## payment-loyalty

Responsabilidades:

- Crear misiones.

- Publicar evento de solicitud de documento.

- Escuchar evento de documento generado.

- Actualizar la misión con el link del documento.

- Mantener la lógica de negocio del dominio Loyalty.

No debe:

- Generar documentos.

- Procesar templates.

- Almacenar archivos en buckets.

- Ejecutar procesamiento batch pesado.

## batch-document-generator

Responsabilidades:

- Escuchar solicitudes de generación de documentos desde Kafka.

- Persistir solicitudes con estado inicial PENDING.

- Procesar solicitudes por lote.

- Generar documentos PDF a partir de templates HTML Mustache mediante Flying Saucer.

- Guardar documentos en Google Cloud Storage (GCS).

- Actualizar estado de procesamiento (PROCESSING → GENERATED → PUBLISHED / ERROR / FAILED).

- Publicar eventos de documento generado.

- Gestionar templates HTML Mustache mediante REST API (8 endpoints: CRUD, preview, download, fields).

## Kafka

Responsabilidades:

- Desacoplar la creación de misiones de la generación de documentos.

- Transportar eventos entre payment-loyalty y batch-document-generator.

- Permitir procesamiento asíncrono, reintentos y tolerancia a fallos.

Tópicos sugeridos:

document.generation.requested

document.generation.completed

## Base de datos — batch-document-generator

Responsabilidades:

- Persistir solicitudes en data.raw_data y templates HTML en data.document_templates (campo content TEXT).

- Controlar estados de procesamiento.

- Evitar reprocesamientos mediante idempotencyId.

- Guardar metadata del documento generado (documentUrl, processedAt, publishedAt).

Estados del ciclo de vida:

PENDING → PROCESSING → GENERATED → PUBLISHED
                     ↘ ERROR (reintentable, máx. 3 intentos)
                               ↘ FAILED (permanente)

↘  FAILED

## Google Cloud Storage (GCS) — Bucket

Responsabilidades:

- Almacenar documentos PDF generados.

- Exponer una referencia o link consumible por el dominio origen.

- Mantener separación entre generación del archivo y uso funcional del documento.

Modelo de Evento

## Evento de solicitud de generación

{

"idempotencyId": "mission-123-document-001",

"domain": "MISIONES",

"templateName": "mission-template-v1",

"fields": {

"missionName": "Compra en comercios adheridos",

"startDate": "2026-05-05",

"endDate": "2026-06-05",

"conditions": "Aplica para clientes segmentados"

}

}

## Evento de documento generado

{

"idempotencyId": "mission-123-document-001",

"domain": "MISIONES",

"templateName": "mission-template-v1",

"documentUrl": "gs://batch-document-generator/documents/misiones/mission-123-document-001.pdf",

"status": "GENERATED",

"processedAt": "2026-05-05T15:00:00Z"

}

Diagrama de Flujo

El siguiente diagrama describe el flujo completo de generación asíncrona de documentos:

payment-loyalty

└─▶ Kafka [document.generation.requested]

└─▶ batch-document-generator

├─▶ DB: guarda solicitud (PENDING)

├─▶ [Scheduler] Mustache + Flying Saucer → PDF

├─▶ GCS: guarda archivo

├─▶ DB: actualiza estado (GENERATED + URL)

└─▶ [Cada 10 min] Kafka [document.generation.completed]

└─▶ payment-loyalty

└─▶ Actualiza misión con documentUrl

Alternativas Evaluadas

| Alternativa | Descripción | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- |
| Generación sincrónica en payment-loyalty | El API genera el documento al crear la misión | Menor cantidad de componentes | Acoplamiento alto, mayor latencia, riesgo de timeout, baja escalabilidad |
| Generación asíncrona Kafka + batch dedicado (SELECCIONADA) | payment-loyalty publica evento y otro servicio genera documentos | Desacople, escalabilidad, resiliencia, procesamiento por lotes | Mayor complejidad operativa |
| Generación directa desde frontend/admin | El cliente dispara la generación manualmente | Simple para casos puntuales | No es robusto, difícil de auditar, mala trazabilidad |
| Job interno dentro de payment-loyalty | El mismo servicio procesa documentos en background | Menos despliegues | Mezcla responsabilidades y complica mantenimiento |

Consecuencias

## Positivas

- Se desacopla la creación de misiones de la generación documental.

- Se evita bloquear el flujo transaccional de payment-loyalty.

- Se mejora la escalabilidad mediante procesamiento batch.

- Se permite manejar reintentos, estados y errores de forma controlada.

- Se centraliza la generación documental en un componente reutilizable.

- Se habilita trazabilidad por idempotencyId.

- Se facilita extender el batch para otros dominios además de MISIONES.

## Negativas

- Se agrega un nuevo componente a operar.

- Se requiere monitoreo sobre Kafka, base de datos, batch y GCS.

- Se introduce consistencia eventual.

- El link del documento puede no estar disponible inmediatamente luego de crear la misión.

- Se deben definir políticas claras de reintentos, expiración y reprocesamiento.

# Riesgos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Evento duplicado en Kafka | Documento generado más de una vez | Usar idempotencyId como clave única |
| Fallo al guardar en bucket | Documento no disponible | Estado FAILED, reintentos controlados y alertas |
| Fallo al publicar evento completado | payment-loyalty no actualiza el link | Estado GENERATED separado de PUBLISHED |
| Template inexistente | Error de generación | Validación previa y catálogo de templates |
| Alto volumen de documentos | Saturación del batch | Procesamiento por lotes, throttling y escalado horizontal |
| Inconsistencia temporal | Misión sin link por algunos minutos | Diseñar UX con estado 'documento en generación' |

Seguridad

- El link del documento no debe exponer información sensible sin control.

- Evaluar uso de URLs firmadas si el documento queda en GCS.

- El bucket debe tener acceso privado por defecto.

- Se deben auditar accesos, generación y descarga de documentos.

- Los eventos Kafka no deben transportar datos sensibles innecesarios.

- Los campos del documento deben validarse antes de persistirse o procesarse.

Plan de Implementación

## Fase 1 — Contratos de eventos

- Definir schema del evento document.generation.requested.

- Definir schema del evento document.generation.completed.

- Definir claves de particionamiento por idempotencyId.

- Definir estrategia de versionado de eventos.

## Fase 2 — Nuevo batch-document-generator

- Crear nuevo proyecto Spring Boot con scheduler (@Scheduled + fixedDelay).

- Implementar DocumentGenerationKafkaConsumer (listener Kafka) y DocumentGenerationScheduler (fixedDelay).

- Persistir solicitudes con estado PENDING.

- Crear modelo de datos: tabla data.raw_data (solicitudes) y data.document_templates (templates HTML Mustache con campo content TEXT).

## Fase 3 — Procesamiento batch

- Implementar DocumentGenerationScheduler con fixedDelay y claimPendingRecords (SELECT ... SKIP LOCKED).

- Reclamar registros PENDING con SELECT ... SKIP LOCKED (claimPendingRecords) y marcar como PROCESSING.

- Resolver template desde TemplateCache (Mustache compilado en memoria) y generar PDF con Flying Saucer (HTML → PDF).

- Subir PDF a Google Cloud Storage (GCS) y obtener URL del documento.

- Actualizar estado: GENERATED (PDF generado + URL en GCS), ERROR (reintentable, máx. 3 intentos) o FAILED (permanente, agotó reintentos).

## Fase 4 — Publicación de documentos generados

- La publicación Kafka ocurre en el mismo ciclo del scheduler, inmediatamente después de subir el PDF a GCS (no es un proceso separado).

- Publicar evento document.generation.completed al finalizar cada documento exitosamente (markGenerated → publish → markPublished).

- Publicar evento en Kafka.

- Marcar registros como PUBLISHED.

## Fase 5 — Integración con payment-loyalty

- Publicar evento al crear misión.

- Consumir evento de documento generado.

- Buscar entidad por idempotencyId.

- Actualizar link del documento.

- Manejar caso donde la misión todavía no exista o no pueda actualizarse.

## Fase 6 — Observabilidad

- Agregar logs estructurados.

- Métricas por estado.

- Alertas por registros FAILED.

- Métricas de latencia entre solicitud y generación.

- Dashboard de documentos pendientes, procesados y fallidos.

Criterios de Aceptación

- Al crear una misión, payment-loyalty publica correctamente la solicitud de generación.

- batch-document-generator consume el evento, valida idempotencyId y persiste la solicitud como PENDING.

- El scheduler genera documentos por lote usando Mustache + Flying Saucer, procesando por fixedDelay con SKIP LOCKED.

- Los documentos generados se almacenan en Google Cloud Storage (GCS).

- El sistema guarda la referencia del documento.

- Se publica evento de documento generado.

- payment-loyalty actualiza la misión con el link correspondiente.

- El flujo soporta reprocesamiento sin duplicar documentos funcionalmente.

- Los errores quedan trazados y visibles.

- El flujo no bloquea la creación de misiones.

Decisión Final

Se aprueba avanzar con una arquitectura asíncrona basada en Kafka y un nuevo componente batch-document-generator, encargado exclusivamente de la generación documental, almacenamiento y publicación de resultados.

Esta decisión permite mantener payment-loyalty enfocado en su dominio de negocio, reducir acoplamiento, mejorar escalabilidad y preparar la solución para futuros dominios que también requieran generación de documentos.

## Equipo

# Revisión y aprobación

| Nombre y Apellido | Versión | Cambio | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| M.Soria | 0.0.1 | Inicio | --- |

# Prerrequisitos

- N/A